Рустам Минниханов призвал строить жилье для ветеранов более активно
В Кабинете Министров прошло очередное совещание в режиме видеоконференции по вопросам капремонта и обеспечения жильем ветеранов ВОВ. Всего освоено по программе 4,9 млрд. руб. (что составляет 77% от общего объема программы). За прошедшие 2 недели работы выполнены на 374 млн. руб. (увеличение на 6%). В том числе по комплексному ремонту выполнение возросло на 324 млн.рублей, на 11%. Осталось освоить 1,5 млрд.рублей. Установлено 527 лифтов, что составляет 62% от запланированных к замене в этом году. Ещё 138 лифтов находятся в работе (16%). По состоянию на 12 августа с ветеранами ВОВ заключено 10 тыс. 224 договора, в том числе по Программе социальной ипотеки – 3 тыс. 15 договоров с протоколом выбора квартир, через ГИСУ – 1 тыс. 459 договоров, через Программу Дирекции муниципальных жилищных программ г.Казани – 422 договора, приобретение на рынке жилья – 5 тыс. 366 договоров. На сегодняшний день ГИСУ ведет реальное строительство 593 объектов. По отдельной жилищной программе г.Казани, ведется строительство пяти панельных домов на 576 квартир. Возводить жилье для ветеранов муниципальных руководителей президент Татарстана Рустам Минниханов призвал активнее. Ведь 30 домов в 10-ти районах до сих пор на уровне фундамента. 
По материалам www.kzn.ru
