300 тыс. кв. м. жилья введено в Татарстане с начала года

04.03.2011 09:45
Сегодня в кабинете министров РТ прошло совещание по вопросам строительства и ввода жилья в Республике Татарстан в 2011 году. Провел совещание президент Татарстана Рустам Минниханов. В своем докладе министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ирек Файзуллин отметил, что в республике в январе-феврале, по оперативным данным, введено 300 тыс. кв. метров (12,6% годового задания), в том числе по программе ГЖФ – 71,2 тыс. кв. метров, сообщает "Татар-информ". Максимальный показатель достигнут Апастовским районом, в котором уже введено 69% годового задания, минимальный – в Нижнекамском районе – 0,8%.

Из общего годового задания жилищной программы 2011 года объем государственной поддержки по всем программам с участием федерального бюджета составляет 169 тыс. кв. м., дополнительно по программе переселения из аварийного жилья - 42 тыс. кв. метров. По программе социальной ипотеки - ввод 593,2 тыс. кв. м. Всего с участием господдержки – 762 тыс. кв.м., или 32% годовой программы.

Остальные объемы муниципальные образования должны обеспечить по линии индивидуального и инвестиционного жилья.

Ирек Файзуллин заявил, что Минстроем РТ ведется мониторинг резерва домов высокой степени готовности. Всего на 3 марта имеется резерв 1,4 млн. кв. м., из них индивидуальное жилищное строительство - 735 тыс. кв. м.

