	«И чтобы не было как в Чистополе: дом заселен, а жить невозможно»

	01 апреля 2011

ГЕННАДИЮ ЕМЕЛЬЯНОВУ ДОСТАЛОСЬ ЗА «НУЛИ» И ДОЛГИ ПО ЛИЗИНГУ
Сегодняшнее совещание по вопросам капремонта и программы строительства детсадов в Камбине в отсутствие президента (его нет в Казани почти неделю) провел премьер Ильдар Халиков. Глава правительства подверг критике глав двух районов – Елабужского и Чистопольского. Первому пришлось объяснять, почему слишком медленно идет работа по капремонту жилья, второй выслушал претензии  за нерасторопное решение проблем ветеранов. 
МЕНЬШЕ ЭМОЦИЙ, БОЛЬШЕ РЫЧАГОВ
Первым по теме капремонта выступал глава отдела строительства Кабмина РТ Ильдар Сибгатуллин.

«Две недели назад открыли финансирование. И хочу сказать о том, как мы «хорошо» работаем. Так, на счета ТСЖ и УК перечислено 528 млн. рублей, в то время как подрядчикам перечислено 181 млн. рублей. Вот так мы «хорошо» работаем! - возмутился докладчик.

[image: image1.wmf]
«Не надо эмоций, если нет графика, то район надо исключить из программы. У нас как раз сейчас дефицит средств», - предложил Халиков. 

Но основная роль по озвучиванию слабых звеньев среди республиканских районов была отведена главе минстроя РТ Иреку Файзуллину. После краткого экскурса о количестве установленных приборов учетов и числе домов, где начаты работы по капремонту (из 999 запланированных к ремонту домов ремонт начался в 689), он рассказал, что при сдаче отчета в федеральный Фонд ЖКХ по итогам 2010 года произошла заминка. Виной этому стало отсутствие заявок в полном объеме. В итоге, это стало причиной для задержки финансового транша из федерального бюджета.

ЕЛАБУГУ НА КОВЕР
Бурную реакцию у премьера вызвали в докладе министра данные о ситуации с капремонтом в Елабуге.

«Самые отстающие у нас районы – Елабуга и Казань. Включите в режиме видеоконференции Елабугу. Приготовиться Казани», - потребовал Ильдар Халиков. На экране появилось лицо главы района Геннадия Емельянова. Разговор получился в достаточно жестком режиме.

«У нас 28 домов по капремонту. По всем приступили к ремонту», - заявил Емельянов.

«По отчетам у вас графа «мониторинг» - ноль, перечисление средств подрядчикам – ноль, перечисление средств собственников – ноль. Задолженность по лизингу у вас самая высокая (имеются в виду установка приборов учета – прим. ред.). В чем проблема?» - спросил премьер.

«Мы поправим все к следующей неделе. У нас есть вопросы по оформлению документов по лизингу, ценообразованию. Поэтому мы с коллегами приедем в Казань в лизинговую компанию и разберемся на месте», - пообещал Емельянов.

«Договора заключены?» - спросил премьер, и, услышав положительный ответ, продолжил.- Тогда какие могут быть вопросы? Даю время до завтра, мне доложите».

«ЭТО БЫЛО БОЛЬШОЕ ЧП В ГОРОДЕ ЧИСТОПОЛЕ»
Завершил совещание Ильдар Халиков также порцией критики, но уже в адрес другого района  – Чистопольского, который возглавляет Ильдус Ахметзянов.

«Сейчас у нас на очереди 1300 ветеранов. Из них 600 ветеранов приходится на объекты ГЖФ, 250 -  ГИСУ, 250 – на Казань. Каждого ветерана, заключившего договор, в течение 6 месяцев нужно заселить. И чтобы не было как в Чистополе. Дом заселили, а проживать по разным причинам невозможно. Чтобы туда подать газ, нужно было поднять проблему на уровень СМИ и президента. ЧП в городе Чистополе - это было ЧП в масштабе республики», - резюмировал премьер.


_1363172727.unknown

